工程名称：重庆工贸职业技术学院南湖雅苑开发建设一体化总承包工程

招标编号：CQGM-2014-2

招　标　文　件

招　　标　 人：        重庆工贸职业技术学院      （盖单位章）

招标代理机构：	重庆卓越招标代理有限公司     （盖单位章）

编制人：　   胡杨   　　　证书编号　　【渝建招证】2013428

审核人：　　崔向阳　　　　证书编号　　【渝建招证】20071159

二0一四年五月

目　　录

第一卷	1

第一章	招标公告	2

1. 招标条件	2

2. 项目概况与招标范围	2

3. 投标人资格要求	2

4. 招标文件的获取	3

5. 投标文件的递交	3

6. 发布公告的媒介	3

7. 联系方式	3

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

二次招标和不再招标	14

1.  总则	16

1.1  项目概况	16

1.2  资金来源和落实情况	16

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	16

1.4  投标人资格要求	16

1.5  费用承担	17

1.6  保密	17

1.7  语言文字	17

1.8  计量单位	17

1.9  踏勘现场	18

1.10  投标预备会	18

1.11  分包	18

1.12  偏离	18

2.  招标文件	18

2.1  招标文件的组成	18

2.2  招标文件的澄清	18

3.  投标文件	19

3.1  投标文件的组成	19

3.2  投标报价	19

3.3  投标有效期	20

3.4  投标保证金	20

3.5  资格审查资料	20

3.6  备选投标方案	20

3.7  投标文件的编制	20

4.  投标	21

4.1  投标文件的密封和标记	21

4.2  投标文件的递交	21

4.3  投标文件的修改与撤回	21

5.  开标	22

5.1  开标时间和地点	22

5.2  开标程序	22

见投标人须知前附表。	22

6.  评标	22

6.1  评标委员会	22

6.2  评标原则	22

6.3  评标	23

7.  合同授予	23

7.1  定标方式	23

7.2  中标通知	23

7.3  履约担保	23

7.4  签订合同	23

8.  重新招标和不再招标	23

8.1  重新招标	23

8.2  二次招标和不再招标	24

9.  纪律和监督	24

9.1  对招标人的纪律要求	24

9.2  对投标人的纪律要求	24

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	25

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25

9.5  投诉	25

10. 需要补充的其他内容	25

第三章 评标办法(综合评估法)	26

评标办法前附表	26

1.  评标方法	29

2.  评审标准	29

2.1  初步评审标准	29

2.2  分值构成与评分标准	29

3.  评标程序	29

3.1  初步评审	29

3.2  详细评审	30

3.3  投标文件的澄清和补正	30

3.4  评标结果	31

第四章 合同条款及格式	32

第五章  技术标准及要求	58

第二卷	59

第六章　投标文件格式	60

一、投标函部分	62

（一） 投标函	65

投标函附录	66

（二） 法定代表人身份证明及授权委托书	67

（三）投标保证金缴纳证明、履约保证金缴纳证明、诚信保证金缴纳证明	69

（四）银行基本账户开户许可证明	69

（五）联合体协议书	70

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书	70

二、资格审查资料	71

（一） 法定代表人身份证明及授权委托书	74

（二）投标人基本情况表	76

（三）近年发生的诉讼和仲裁情况	79

（四）其他资料	80

（招标文件要求的其他资质证明等资料，格式自理）	81

# 第一卷

# 招标公告

重庆工贸职业技术学院南湖雅苑开发建设一体化总承包工程

招标编号： CQGM-2014-2

## 1. 招标条件

本招标项目重庆工贸职业技术学院《南湖雅苑》开发建设一体化总承包工程已由上级主管部门批准建设，项目业主为重庆工贸职业技术学院，建设资金来自 业主自筹  ，招标人为重庆工贸职业技术学院。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

工程名称：重庆工贸职业技术学院《南湖雅苑》开发建设一体化总承包工程

工程地点：太极南湖地块内，统征办安置房西侧

工程投资：约16000万元

工程规模：建筑面积约80000㎡。

计划工期：  540    日历天

招标范围：1.代表招标人办理土地出让及建设手续，办理房产出售及产权证登记手续。

2.负责承建本工程。

3.招标人提供的招标文件及本项目答疑资料、澄清资料、其他补遗资料所包含的相关内容。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备房屋建筑工程施工总承包一级资质和房地产开发三级及以上资质或联合体中一方具备房屋建筑工程施工总承包一级资质、另一方具备房地产开发企业三级及以上资质。建筑企业必须为涪陵区2012年度建筑行业十强企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2 业绩要求：投标人在2010年至今完成过房建32层以上且总造价10000 万元以上的类似工程业绩 1个。在重庆市内承建过BT项目。

## 4. 招标文件的获取

4.1请于2014年5月19日至2014年 5月 23日（法定公休日、法定节假日除外，上午9:00至12:00，下午14:00至17:00），持企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、涪陵区建筑行业重点企业证书复印件、单位介绍信、本人身份证原件购买招标文件（联合体投标的需另附联合体协议书，牵头人单位授权委托书，牵头人单位必须为施工企业）在重庆卓越招标代理有限公司购买招标文件。单位名称必须与投标人名称相同，只有按上述规定报名并交纳标书费后，才具备投标资格。

4.2 招标文件每套1000元，售后不退。

4.3 本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆工贸职业技术学院校园网（http://www.cqgmy.cn）上关注本招标项目相关修改或补充内容。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间2014年6月 9日14时30分（投标截止时间，下同），地点为重庆工贸职业技术学院（涪陵区涪南路108号）办公楼602室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆工贸职业技术学院校园网（http://www.cqgmy.cn）及《巴渝都市报》上发布。

## 7. 联系方式

| 招标人：重庆工贸职业技术学院 地 址：重庆市涪陵区涪南路108号 联系人：魏老师 电 话：023-72806359 传 真：023-72806399 | 招标代理机构：重庆卓越招标代理有限公司 地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼 联系人：胡老师 电 话：023-67715235 传 真：023-67715235 |
| --- | --- |

2014  年   5  月 19   日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。 |  |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：重庆工贸职业技术学院 地址：重庆市涪陵区涪南路108号 联系人：魏老师 电话：023-72806359 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：重庆卓越招标代理有限公司 地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼 联系人：胡老师 电话：023-67715235 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆工贸职业技术学院《南湖雅苑》开发建设一体化总承包工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 太极南湖地块内，统征办安置房西侧 |
| 1.1.6 | 工程规模 | 约80000平方米 |
| 1.1.7 | 工程投资 | 约16000万元 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金来源为：业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落 实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 1.代表招标人办理土地出让及建设手续，办理房产出售及产权证登记手续。 2.负责承建本工程。 3.招标人提供的招标文件及本项目答疑资料、澄清资料、其他补遗资料所包含的相关内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 540日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家房屋建筑现行施工质量验收规范标准且一次验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件及营业执照 （1）须同时具备房屋建筑工程施工总承包一级和房地产开发企业三级及以上资质或联合体中一方具备房屋建筑工程施工总承包一级资质，另一方具备房地产开发三级及以上资质。建筑企业必须为涪陵区2012年度建筑行业重点企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 市外企业须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证（须提供有效的资质证书副本及分支机构入渝登记备案证复印件）； （2）投标人须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件）； （3）施工企业须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人（外地施工企业为入渝分支机构技术负责人）、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员具备建设行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）。 2.信誉要求 （1） 2010年（含2010年）至今未受到建设行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止处罚但不在其行政处罚期内； （2）检察机关查询无不良记录（如果投标人有不良记录，将被取消投标或中标资格）； （3）2010年（含2010年）至今无司法纠纷； （4）2010年（含2010年）至今无拖欠民工工资和无重大安全责任事故； 投标人须提供书面承诺书，如提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格，并没收投标保证金。 3.财务要求：施工企业近三年不亏损 注：提交经有资质单位审计近三年（2011~2013年度）的财务报表（包括：审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表）以及单位自身财务盈亏情况说明。 4.业绩要求 施工方在2010年至今完成过单幢32层且总造价 10000 万元以上的类似工程业绩1个。在重庆市内承建过BT项目。（应提供合同协议书或（竣工）验收证明复印件） 5.项目经理资格要求 项目经理必须已在申请人单位注册并应具有房屋建筑专业 一级 注册建造师执业资格、并且不能在其它在建工程任职，否则将被废标； 项目经理应附建造师执业资格注册证、连续3年养老保险复印件（养老保险缴纳证明应为2011年4月至2014年4月）。 项目经理在2010年至今在重庆市内完成过建筑面积7万平方米及以上、楼层32楼及以上的类似业绩项目1个（须提供合同协议书、（竣工）验收证明复印件、备案证） 注：项目经理中标后不得随意更换。 6.其他要求 (1) 项目技术负责人： ①应具有房屋建筑类 相关专业高级职称； 项目技术负责人应附职称证、养老保险复印件（养老保险缴纳证明应为2013年1月至2014年4月）。 (2)主要管理人员： 持有有效证件的质检员不少于 3 人，安全员不少于 3 人，材料员不少于 1 人，造价员不少于 1 人，施工员不少于 3 人，资料员不少于 1 人。 其他主要人员应附执业证或上岗证书、养老保险复印件（养老保险缴纳证明应为2013年1月至2014年4月）。 （3）外地施工企业投标： 按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证。（须提供有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案的人员名单复印件）。 分支机构负责人须持有效身份证明和分支机构入渝登记备案证到开标现场，否则，招标人当众退还投标文件。 投标人须随身携带以上所有复印件的原件，评标时查验。否则为废标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求： （1）须具备房屋建筑工程施工总承包一级资质； （2）须具备房地产开发三级及以上资质； |
| 1.5 | 费用承担 | 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 |
| 1.6 | 保密 | 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 |
| 1.7 | 语言文字 | 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 |
| 1.8 | 计量单位 | 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 视情况而定 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2014年 5 月 26 日 12 时 00 分前以传真的方式向招标代理机构提出（传真023-67715235）。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2014年 5 月 27 日 17 时 00 分前，招标人就投标人提出的问题作出解答，逾期提出的质疑将不予答复。 |
| 1.11 | 分包 | 不分包 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 本项目的补遗书、答疑书、补充通知或修改函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在购买招标文件及相关资料后，应仔细检查招标文件及相关资料的所有内容，如有残缺或文字表述不清，存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2014年 5 月 26 日 12 时 00 分前以传真的方式（传真：023-67715235）向招标代理机构提出。（提出时应注明工程名称）。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2014 年 6 月 9 日 14 时 30 分（北京时间） |
| 2.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1、本项目实行定额计价总价包干。 2、投标报价由代建管理费报价和建设工程费报价两部分组成： 代建管理费最高限价为本项目预算总价（08定额）的1.5%，投标报价不得超过此限价，否则按废标处理。投标人结算时按预算总价乘中标比例即为该项目代建管理费。 建设工程费下浮比例为本项目决算审核总价（08定额）的1%-5%，投标人按项目百分比报价，下浮比例不得低于本项目决算审核总价的1%且不得高于本项目决算审核总价的5%，否则按废标处理。（其中安全文明施工费按国家相关规定执行） （1）代建管理费是投标人为招标项目建设提供项目前期包括土地出让，规划建设后续办理等相关工作、项目实施、验收等及后期审计、结算及产权登记、资产、资料移交等阶段管理服务，并承担控制项目投资、质量和工期的责任和风险所收取的费用，包括代建单位的管理成本、人员工资及福利、税金（不包括项目开发相应的规费）和合理利润等。 （2）工程施工中如因设计变更发生的工程量增减或实施项目发生变化，在工程结算时根据监理方、施工方和发包人共同确认的竣工图和经监理方、设计单位、发包方确认的工程变更进行调整。其价格按投标比例下浮计算。 （3）建设工程计价原则： A．按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE -2008）等相关的定额及本项目开工前的配套文件，在施工图招标范围内的总价包干。其中材料价格按施工期间《涪陵工程造价信息》公布的平均值计算执行，预算时以开工前一个月的《涪陵工程造价信息》价格进行预算。两者如有差异超过5%，再对超过5%的部分进行调差。 B．取费：工程类别为一类，施工企业按二级企业取费。 投标人根据企业自身经营状况、综合考虑市场行情、施工设计图纸、现场踏勘情况以及招标文件对工程质量、工期、款项支付等相关实质性要求的前提下予以自主报价。该投标报价包含了按施工设计图纸以及现行有关施工质量验收规范的要求为实施和完成施工设计图纸所示范围内的全部工程内容所需的全部人工、材料、机械、检验试验（含：特殊检验试验）、缺陷修复、管理、保险、利润、规费、各种税金、相应的施工措施费，以及本招标文件中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等。 投标人应自行前往项目实施区域进行必要的现场踏勘，以充分了解工地位置、区内及周边状况、道路通行、堆弃与装卸限制以及区域内及周边可能存在的地上（下） 构（建）筑物、道路、各类管网（线）的保护、迁移、临时转接等任何足以影响承包价格的因素，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请均将不被批准。 临时设施、搅拌场地、预制场地等暂设工程若须在本工程道路施工红线外征地、租地，招标人只负责联系、协调，其责任由投标人承担，费用纳入投标报价中。若能中标，其相关费用将不再另行调整，除非招标人另有规定和要求。 投标人应根据现场条件、工期要求在施工组织设计和报价时考虑是否自备柴油发电机、二次加压设备、消防水池等措施。上述措施若需发生费用，由投标单位纳入投标报价中。若能中标，其相关费用将不再另行调整，除非招标人另有规定和要求。 本工程除道路水稳层可用自拌砼外，其余的均为商品砼，但投标人须考虑其扬尘等对环境的污染的影响，并作好环境保护措施。由此发生的费用纳入投标报价中。中标后不作调整，除非招标人另有规定。 本工程所有材料均由投标人自购，其料源、运距、采购保管费、物价涨落风险等费用，均由各投标人自行分析、测算并结合自身实力自主报价。但材料质量必须符合设计和施工技术规范要求。 二次转运费和特殊试验费等应自行分析测算纳入投标报价，结算时不作调整。 施工方案措施费用，施工期间施工方案的调整及可预见不可预见的费用自行分析测算纳入投标报价，结算时不作调整。 行车行人干扰、各专业施工配合费（含回填后多余土石方外运、平整、碾压）、二次转运不能包干部分、搅拌站的基础建设、停水停电需要签证部分、自备发电机、排水降水、临时便道、安全文明施工投入、施工组织措施、施工期间造成的费用增加、特殊试验费、水电气和路灯绿化单位的施工配合费用、由于招标人的原因造成工期延长的索赔费用、施工期间不可预见的所有措施费、按政策规定费率招标代理费等可预见和不可预见的所有费用统一计入投标报价，结算时不作调整。 本项目设计用地形图是经有资质的测绘单位最新实测的，如果个别地方的现状地形地貌与设计用的地形图高程不一致时，土石方工程量不予调整. 招标范围内挖方区的土石料若不能用做回填料由此产生的风险费用，由投标人自主报价并纳入投标报价中。若能中标，该费用在结算时不做调整。 本工程范围内的土石方运距按 1 公里计算，工程范围外的借土或土石方外运的运距按 3 公里计算。如果实际的运距超出此范围在结算时不予调整。 安全文明施工费用： 根据“渝建发【2014】25号”规定，安全文明施工费用由安全施工费（其费用单列，不下浮）、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 风险费： 各投标单位自行测算风险费，并列入投标报价内，中标后不作调整。风险费包括但不限于下列内容：投标报价中未计算，实际工作又在计价包干范围内的价格（视为隐含在其他细目报价中）；施工期间按国家文件规定的政策性调价；停水、停电的影响；下雨、高温的影响；过桥（路）费；构件增值税；为保证工程按期竣工而产生的赶工费；洗车费；施工人员及车辆办证费；建筑垃圾处置费；同其他施工单位的交叉作业所引起的工序调整、窝工、降效等；为保障工程施工顺利实施而采用的各种工程技术措施（如安全措施、施工隔离措施、施工环境卫生、成品保护等）而增加的各种费用；除不可抗力因素的地震和战争外的其他不可预见因素的费用。施工场地的现场临时用电、用水和照明，由中标人实施安装和管理，场外水电的接入费及协调费由中标单位结合踏勘现场的情况，根据施工经验自行测算，纳入报价，中标后不作调整；施工用临时道路（如果有）由投标人结合踏勘现场的情况，根据施工经验自行测算，纳入报价，中标后不作调整；施工场地范围内的综合管网拆除迁建保护（如果有），由中标人组织拆迁保护，费用由中标人自行测算，中标后不作调整，招标人不支付其他费用，除合同另有约定。 保险：无。中标人装备险和中标人职工的（人身）事故险由中标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并包含在投标报价中，不单独报价。 （4）在建设过程中应由招标人承担的税、费（已按定额计取了税、费的，不再计取）由招标人支付给中标人，中标人负责缴纳，纳入结算统一支付。政策给予的各类税、费优惠属招标人所有。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 保证金 | 1、保证金包括投标保证金、诚信保证金、履约保证金，通过投标人银行帐户转账、电汇等； 2、保证金金额：3000万元（其中投标保证金300万元） 3、银行账户 收款单位：重庆工贸职业技术学院 开户银行： 重庆银行南门山支行 账 号： 4302 0104 0001 426 联 系 人：黎维和 联系电话：023-72806366 （汇款时应注明项目名称、资金用途） 注:⑴投标人在填写进账单或电汇凭证时，必须注明所投标项目名称标段的全称，并于开标现场提交投标保证金缴款回执单原件（银行转账单、银行汇票、电汇等）和投标人的基本账户开户许可证原件，未按规定要求填写和交纳者，按废标处理； ⑵投标保证金递交截止时间为递交投标文件截止时间3天前打入招标人指定账号； ⑶保证金的返还：未进入中标候选人名单的投标人保证金在评标结果公示无异议的情况下5日内无息退还；中标候选人保证金须在第一中标候选人和招标人签订合同后5日内无息退还。 ⑷保证金必须一次付清。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本工程所有资格审查资料均需提供原件备查。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 格式要求 | 按本章投标人须知3.7.1款执行。 |
| 3.7.2 | 响应要求 | 按本章投标人须知3.7.2款执行。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件的副本份数 | 两 份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | - 本项目应将投标函部分、资格审查资料各自分别胶装成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第六章规定格式胶装成册，并应编制目录。 （2）资格审查部分的装订要求 应按照第六章规定格式胶装成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标文件袋由“投标函部分”袋、“资格审查部分”袋组成，以上各袋由投标人自行准备 。 1.投标函部分装入“投标函部分”袋中，封条密封并在封条上加盖投标人单位公章。 2.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，封条密封并在封条上加盖投标人单位公章。 3. 如果投标函部分袋和资格审查部分袋没有按上述规定密封、按4.1.2标记的，或密封和4.1.2标记不完整的，该投标文件将被拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标函部分”袋及“资格审查部分”袋封套上写明如下内容：招标人的地址： 招标人名称： (项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启（投标截止时间） （采用A4白纸打印后粘贴于封套背面） |
| 4.2.1 | 投标文件的递交时间 | 同投标截止时间 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 收件人：重庆卓越招标代理有限公司 地 点：重庆工贸职业技术学院 地 址：重庆工贸职业技术学院（重庆市涪陵区涪南路108号）办公楼602室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：重庆工贸职业技术学院（重庆市涪陵区涪南路108号）办公楼602室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1. 宣布开标纪律； 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 3.现场监督人员核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人，以确认其身份是否合法有效；同时验证投标保证金的回单（原件）及基本账户开户许可证（原件），确认其投标保证金是否合法有效。投标人未响应本项要求的，或经现场监督人员当场核验后确认其身份（或投标保证金）不合法（或无效的），均当众退还其投标文件； 4.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 5．由所有投标人或其推选的代表上前检查投标文件的密封情况，并签字确认；如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众原封退还。 6.开标顺序：随机开启； 7.开启资格审查资料袋及投标函部分袋、查询投标企业诚信综合评价得分； 8. 宣读投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容记录在案，并由投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 9.开标结束； 10.投标资料按照规定送评标委员会评标。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会由5名专家组成。 2．评标专家确定方式：重庆市综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.2 | 评标原则 | 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 |
| 6.3 | 评标 | 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 中标通知 | 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。 |
| 7.3 | 信誉担保 | 见本章3.4规定 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； |
| 8.2 | ### 二次招标 | 重新招标，原则上在第一次参加投标的企业中进行竞争性谈判。若竞争性谈判不成功，则由招标人指定。 |
| 9 | ### 纪律和监督 | 按本章总则9的相关内容执行 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 付款方式 | 代建管理费用：初步验收合格后，在一个月内支付至合同的50%，在房产证办理结束后，在一个月内支付至合同的100%。 建设工程款：初步验收合格之后，在一个月内支付至预算价的85%；决算审计完成之后，在一个月内支付至决算总价（下浮后）的95%；剩余5%作为质保金，在质保期满后一个月内一次性付清。 |
| 10.2 | 招标代理费 | 本项目招标代理费为人民币0.6万元，由招标人和中标人各承担50%。在发放中标通知书时一次性付清。 |
| 10.3 | 参加开标会议的投标人要求 | 所有投标人的法定代表人或委托代理人必须按时参加本项目的开标会议。 法定代表人或委托代理人应随身携带本人身份证（原件），法定代表人身份证明书（原件），法人委托代理证明书。 投标单位另外还须携带投标保证金交款证明（原件）、基本账户开户许可证（原件）以及本章1.4.1所需复印件对应的原件。缺一项，不予参加开标会，其递交的投标文件将被原封退还给投标人。 |
| 10.4 | 其他 | 1、招标人在发出中标通知书前，有权对前三名中标候选人近三年诚信情况、有无行贿记录等到公安、检察等机关进行查询，对列入不诚信的企业或有行贿记录的投标人，取消中标资格。 2、招标人在发出中标通知书前，招标人对中标企业投标文件中业绩、社保证明等资料的真实性进行核查，若投标人弄虚作假，骗取中标的，取消中标资格，并按《招标投标法》第五十四条规定进行处罚。 3、投标人在投标期间参与围标串标行为以及在中标后转包或违法分包的行为，按有关规定和承诺书取消其中标资格、没收投标保证金及诚信保证金、解除合同并没收履约保证金，由区级相关部门列入黑名单在一定期限内禁止其在涪陵区行政区域内的投标活动。 本招标文件前后不一致的均以“投标人须知前附表”为准。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本招标项目规模：见投标人须知前附表

1.1.7  本招标项目投资：见投标人须知前附表

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  接受联合体投标，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

不组织

### 1.10  投标预备会

视情况而定。

### 1.11  分包

不分包。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准及要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读、检查招标文件等资料的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以传真的形式（传真：023-67715235），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资格审查部分、投标函部分共2部分组成，包括下列内容：

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书、授权委托人养老保险缴纳证明

（三）投标保证金缴纳证明、履约保证金缴纳证明、诚信保证金缴纳证明

（四）银行基本账户开户许可证明

（五）联合体协议书

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表（含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证）

（三）近年完成的类似项目情况

（四）近年财务状况表

（五）表近年发生的诉讼和仲裁情况

（六）其他资料（招标文件要求的资质证明、承诺、声明等资料）

### 3.2  投标报价

见投标人须知前附表。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  保证金

3.4.1  保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.2  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的，不予退还投标保证金；

（2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，不予退还投标保证金；

(3)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（4）投标人被招标人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为的。

### 3.5  资格审查资料

按投标人须知前附表1.4.1执行。

### 3.6  备选投标方案

不允许

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

### 见投标人须知前附表。

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的 中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3  信誉担保

### 见本章3.4规定

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  重新招标和不再招标

### 重新招标，原则上在第一次参加投标的企业中进行竞争性谈判。若竞争性谈判不成功，则由招标人在参加投标的企业中指定。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
     有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
     投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
    （一）使用伪造、变造的许可证件；
    （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
    （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    （四）提供虚假的信用状况；
    （五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法(综合评估法)

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 | 本次评标采用综合评估法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件齐全完整，内容均按规定填写； 3.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（牵头人应为本项目施工方）。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业 执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其它 要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) | 1. 投标报价 90分 （1）代建管理费报价 10 分 （2）建设工程费报价 80 分 2.诚信综合评分 10 分 |
| 2.2.2 |  | 投标报价 | （1）代建管理费：在本项目预算总价1.5%（含1.5%）以内的报价为有效报价。高于本项目预算总价1.5%的报价为无效报价。 （2）建设工程费：本项目预算总价下浮1%（含1%）至5%（含5%）的报价为有效报价。下浮比例低于本项目预算总价的1%或高于本项目预算总价的5%的报价为无效报价。 |
| 2.2.4 | 投标报价评分标准 | 投标报价 （90） | （1）代建管理费报价 10 （2）建设工程费报价 80 |
|  | 诚信综合评分标准 | 诚信综合评分（10） | 诚信综合评分 10 |
| 3 | 评标程序 | 1、按本章评标办法第3.1款进行初步评审。 2.、对通过初步评审合格的投标人的投标报价，按本附表3.2.1（1）规定的评分方法对投标报价评分。 3、确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。 4、如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |
| 3.2.1 （1） | 投标报价 （总分90分） | （1）代建管理费报价（A）：满分 10分，报价为1.5%的得2.5分。在此基础上，每减少0.1%加0.5分，最多7.5得分。 （2）建设工程费报价（B）：满分 80分。报价为下浮比例1%的得40分。在此基础上，每增加0.1%得1分，最多得40分。 以上计算取小数点后两位，按插入法计算得分，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.1 (2) | 诚信综合评价（得分10分） | 诚信综合评价（C） | 按照《重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法》（渝府发[2012]65号）规定。 企业诚信综合评价得分 计算公式：（某一投标人的诚信综合评价分/参加本项目投标的投标人中诚信综合评价分最高值）*10 *100%； 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。企业诚信综合评价分以投标截止时间市工程建设招投标交易中心网站上公布的分值为准，具体分值在开标时查询并按上述计算方法直接计算出企业诚信综合评价得分交评标委员会。 |
| 3.2.2 |  | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

投标报价：见评标办法前附表；

诚信综合评分：见评标办法前附表；

2.2.2  投标报价（有效报价）

有效报价：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）企业诚信评分标准：见评标办法前附表；

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本招标文件约定的其他情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）中标后发现总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以有利于招标人的方式进行修正，投标人不接受修正的，取消中标资格，但单价金额小数点有明显错误的除外。）

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B

（3）按本章第 2.2.4规定的评审因素和分值对诚信综合评分计算出得分C

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

南湖雅苑建设项目

代  建  合  同（草稿）

委托人：重庆工贸职业技术学院                    （以下简称委托人）

代建人：                                        （以下简称代建人）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中国人民共和国招标投标法实施条例》，以及参照《重庆市政府公益性项目建设管理代理制暂行办法》、《重庆市涪陵区政府性投资项目委托代建管理暂行办法》等规定，为保证重庆工贸职业技术学院《南湖雅苑》建设项目的顺利实施，确保工程质量、工期和安全，严格控制投资规模，经双方协商同意，依法订立本代建合同。

1、项目概况

项目名称：南湖雅苑建设项目

建设地点：太极南湖地块内，统征办安置房西侧

占地面积：约13600平方米

建筑面积：约80000平方米

结构层数：32层

建安投资：约16000万元

资金来源：教职工全额自筹

2、代建模式

本项目采用定向商品房开发模式代建，并以代建人名义办理报建手续。

3、代建范围

采用全过程代建方式，包括项目前期手续办理（其中勘察、设计由委托人负责），工程（含土建、装修、小区环境及景观、场平、支护、综合管网，但绿化苗木栽植和户内装修除外）、设备、材料发包,组织施工及管理，房屋竣工验收，分户房地产权证、土地变性手续办理等工作。

4、代建内容

（1）负责项目前期土地变性、协助投资概算编制及备案、完成防雷、消防、人防、初设批复、规划、安监、质监、施工许可、环保、水保、市政、绿化、自来水、电力、天然气等手续的办理。

（2）负责工程施工管理、工程年度计划编制、施工计划审核并组织实施、工程形象进度和资金使用情况报送。

（3）负责工程质量、安全、投资、工期控制及合同管理。

（4）负责协助委托方进行工程中间验收、竣工验收。

（5）负责工程技术档案资料收集整理移交。

（6）负责协助办理教职工有贷款通道的住房贷款和有政策渠道的土地出让金、税、费返还等。

（7）负责质量保修期内工程使用情况回访和维修。

（8）负责办理分户房地产权证，移交项目或资产。

5、代建管理费用及建设工程费

本项目实行定额计价总价包干。

代建管理费为本项目预算总价（08定额）的    %(按照中标比例计算)。投标人结算时按预算总价乘中标比例即为该项目代建管理费。

（1）代建管理费为投标人为招标人项目建设提供项目前期包括土地出让，规划建设后续办理等工作、项目实施、验收及后期审计、结算及产权登记、资产、资料移交等阶段管理服务，并承担控制项目投资、质量和工期的责任和风险所收取的费用，包括代建单位的管理成本、人员工资及福利、税金（不包括项目开发相应的规费）和合理利润等。

（2）在建设过程中应由招标人承担的税、费（已按定额计取了税、费的，不再计取）由招标人支付给中标人，中标人负责缴纳，纳入结算统一支付。政策给予的各类税、费优惠属招标人所有。

6、代建工期

自且具备施工条件，委托人签发开工令之日起至工程竣工验收合格备案后并交房、工程结算、决算及产权登记和资产、资料移交完毕之日止总工期540日历天，其中前期施工手续办理X个月，施工工期（含预验收合格）为X个月（场平土石方X个月、单体建设X个月、道路景观综合管网X个月），后续工程结算、决算及产权登记、房产证分户办理、资产和资料移交（资产和资料移交非代建人责任除外）在委托人履行综合验收应承担的义务后X个月内完成。

7、质量标准：符合国家现行质量验收合格标准且一次验收合格。

8、委托人责任、权利、义务

8.1负责对建设规模、建设内容、建设标准以及施工组织计划、方案进行审查。

8.2负责本项目的勘察、设计工作，包括委托设计单位和地质勘察单位、方案图设计、初步设计图、施工图设计、地质勘察、审查并批准投资概算等工作。

8.3负责本项目的征地拆迁工作，以及水电（含施工期间的临时水电搭接）气等专业管线搭接（或迁改）工作。

8.4负责发布本工程建设开工令，监督代建人施工过程中的施工进度、质量、安全、资金使用管理情况。

8.5负责聘请代建项目的监理公司，对代建项目全过程进行监督，对各种违规行为以及不利于满足项目功能要求的各种问题发出书面整改指令。

8.6负责确定、发出施工过程中的设计变更（含重大设计变更）指令，并对设计变更内容签字确认。

8.7配合代建人办理各种审批手续和开展施工过程中的协调工作。

8.8参与项目竣工验收，负责组织接受工程档案资料和竣工资产。

8.9负责本项目的竣工结算审计工作。

8.10因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，委托人同其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同责任造成的爆炸、火灾，设计规范抗风险外的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

8.11委托人有权要求代建人更换不称职的项目部工作人员。

8.12委托人应派人及时对基础、沟槽、支护等隐蔽工程的验收，并签字确定隐蔽验收记录、工程量签证单。

8.13委托人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

8.14当本项目需要以委托人名义办理各项手续时，委托人承诺：在收到代建人代拟的请示（或报告）等文件时（该文件需本合同中代建人项目总负责人签署），应在10日内签字盖章。

8.15委托人享有委托代建人办理土地招拍挂和修建房屋的所有权属。

8.16委托人应全面、认真、诚实、守信地履行本合同约定的各项义务。

9、代建人责任、权利、义务

9.1负责项目前期土地变性、协助投资概算编制及备案、完成防雷、消防、人防、初设批复、规划、安监、质监、施工许可、环保、水保、市政、绿化、自来水、电力、天然气等手续的办理。

9.2按照委托人的要求，负责协助完成各种承（发）包工程的招标、合同签订工作，接受委托人的监督。

9.3按照委托人要求协助工程中间验收、竣工验收。

9.4当代建人以委托人名义办理相关请示（或报告）等文件时，承担由此造成的相关损失和责任。

9.5督促施工单位做好开工前的一切准备，并做好开工报告的审查和报批工作。

9.6收集整理有关档案资料，并向委托人移交。

9.7代建人有权拒绝委托人提出的本合同约定之外的要求。

9.8代建人有权就因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

9.9代建人应严格执行国家有关基本建设财务管理制度，并接受委托人监督。

9.10因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，代建人同其他各方协商解决；不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同责任造成的爆炸、火灾，设计规范抗风险外的风、雨、雪、洪、震等自然灾害以及政府政策改变。

9.11代建人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务。

10、驻场代表

10.1委托人的项目行政负责人：    电话：

授权的工作范围和职责：委托人的项目行政负责人代表委托人联络、协调合同履行过程中与委托人有关的具体事宜，包括对本项目的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同等实施全过程监督；对基础、沟槽、支护等隐蔽工程进行验收和签字确认工程量；对施工环境（包括征地拆迁、水电气搭接）进行协调；签署和发出设计变更指令；负责组织确认未计价材料认质认价（不确定唯一品牌）等工作。

10.2委托人的项目负责人：        电话：

10.3委托人的技术负责人：        电话：

10.4委托人的现场代表：

10.5代建人的项目总负责人：      电话：

授权的工作范围和职责：代建人的项目总负责人代表代建人联络、协调合同履行过程中与代建人有关的具体事宜；接受委托人的监督、指令；负责完成合同约定的审批、备案手续；协助委托人协调等工作。

10.6代建人的驻场现场代表：          电话：

11、代建管理费用及建设工程款支付比例及办法

代建管理费用：初步验收合格后，在一个月内支付至合同的50%，在房产证办理结束后，在一个月内支付至合同的100%。

12、工期延误

12.1因委托人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因委托人原因导致工期延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的工期；

12.2 因代建人原因导致工期延误

因代建人原因造成工期延误的，承担违约责任，并按本合同第14.2条约定支付逾期竣工违约金给委托人。

13、违约责任

代建人按照代建合同的约定，在责任期内因为工作失职，按以下办法承担责任、赔偿损失：

（1）弄虚作假，经查属实的，则全额赔偿其经济损失并处以五万元以下的违约金，并将此行为报告相关政府主管部门。

（2）非不可抗力、非委托人原因以及不属于合同有关条款中允许延长工期情况的，项目未能按合同约定的代建项目施工工期（X个月）预验收合格、房产证分户办理不能按合同约定时间（委托人履行综合验收应承担的义务后X个月内）完成时，代建人分别按每天20000元向委托人支付延误赔偿费；代建人原因导致延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其赔偿责任。

（3）其他因代建人原因导致工期延误的。

14、争议的解决办法

在执行合同过程中引起的争议，双方可协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

15、其它约定

15.1代建人应在每月5号前以书面形式将上月的投资完成情况和下月的投资计划情况报告委托人。

15.2代建人、委托人就分别提交给对方，且要求作出决定的事宜应在14日内予以书面回复。

15.3每一方对其编制的所有文件拥有版权，另一方仅有权使用。

16、词语定义

（1）“项目”是指南湖雅苑建设项目。

（2）“委托人”是指对代建项目的业主单位，负责出资、筹资，并在项目建成后实际接收、使用、管理的一方。

（3）“代建人”是指具有房屋开发资质，按照代建合同约定具体承担代建项目组织管理工作的一方。

（4）“项目经理部”是指由代建人组建并代表代建人实施和管理项目具体建设工作的机构。

（6）“正常工作”是指委托人与代建人在本合同中约定的代建工作。

（7）“附加工作”是指：双方在本合同约定的项目代建管理范围和内容以外，通过双方协商同意另外增加的工作内容。

（8）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（9）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（10）“专业承包单位”是指由代建人通过公开招标等方式，并承担本项目的施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。

17、本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，合同双方各执壹份；副本一式拾份，其中委托人陆份，代建人肆份。

18、本合同未尽事宜，双方可协商并另行签订补充协议。

19、本合同自双方签章之日起生效，工程价款结清、工程保修期满、教职工房产证办理并移交完毕之日自动失效。

委托人：（公章）                       代建人：（公章）

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

开户银行；                            开户银行：

账号：                                账号：

合同签订时间：2014年  月  日

南湖雅苑建设项目

施  工  合  同

项目名称：南湖雅苑建设项目

合同编号：

发包人：重庆工贸职业技术学院

承 包 人：

签订日期：2014年  月  日

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

本项目决算审核总价（08定额）的       %；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价包干 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款

按建设工程施工合同（GF—2013—0201）通用合同条款部分执行。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     



。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                      。

1.1.3.2 永久占地包括：                        。

1.1.3.3 临时占地包括：                       。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：    

                                     。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：          

                              。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                   。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          

  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  

                             。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                                           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                        。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                     

                                   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

                                         。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

                               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

  。

#### 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                                             。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                                           。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                            。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：

。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（6）承包人应履行的其他义务：                                                                                          。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                                            。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                                                     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                                                        。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：     

                                         。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                                                          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                          。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                              。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                                                          。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                                            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                           。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

。

3.5.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                                     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                  
                                                         。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.8 提前竣工的奖励                                。

#### 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

8.2  样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.3  承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

10.2变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

。

#### 12. 合同价格、计量与支付

（1）建设工程款：初步验收合格之后，在一个月内支付至预算价的85%；决算审计完成之后，在一个月内支付至决算总价（下浮后）的95%；剩余5%作为质保金，在质保期满后一个月内一次性付清.

（2）工程施工中如因设计变更发生的工程量增减或实施项目发生变化，在工程结算时根据监理方、施工方和发包人共同确认的竣工图和经监理方、设计单位、发包方确认的工程变更进行调整。其价格按投标比例下浮计算。

（3）建设工程计价原则：

A．按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE -2008）等相关的定额及本项目开工前的配套文件，在施工图招标范围内的总价包干。其中材料价格按施工期间《涪陵工程造价信息》公布的平均值计算执行，预算时以开工前一个月的《涪陵工程造价信息》价格进行预算。两者如有差异超过5%，再对超过5%的部分进行调差。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

13.4 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。

竣工付款申请单应包括的内容：

。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：

。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

#### 19. 争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

# 第五章  技术标准及要求

本工程技术标准和要求按现行国家有关规范和标准执行。

# 第二卷

# 第六章　投标文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书、授权委托人养老保险缴纳证明

（三）投标保证金缴纳证明、履约保证金缴纳证明、诚信保证金缴纳证明

（四）银行基本账户开户许可证明

（五）联合体协议书

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表（含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证）

（三）近年完成的类似项目情况

（四）近年财务状况表

（五）表近年发生的诉讼和仲裁情况

（六）其他资料（招标文件要求的资质证明、承诺、声明等资料）

## 一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书、授权委托人养老保险缴纳证明

（三）投标保证金缴纳证明、履约保证金缴纳证明、诚信保证金缴纳证明

（四）银行基本账户开户许可证明

（五）联合体协议书

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以项目预算总价的    %作为建设工程费，以项目预算总价下浮      %作为代建管理费。工期 	日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥    	 ）。

4. 随同本投标函提交履约保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥    	 ）。

5. 随同本投标函提交诚信保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥    	 ）。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | …… | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | …… | 天数： 日历天 |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

项目名称：

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处粘贴法定代表人身份证复印件正面

此处粘贴法定代表人身份证复印件反面

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

委托代理人身份证复印件正面

委托代理人身份证复印件反面

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

### （三）投标保证金缴纳证明、履约保证金缴纳证明、诚信保证金缴纳证明

### （四）银行基本账户开户许可证明

### （五）联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	                                              （联合体名称）联合体，共同参加 	                       （项目名称） 	        标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 	（某成员单位名称）为 	                （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同 实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连 带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                                	                                    。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：      　　　      	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             	（签字）

成员一名称： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　　　　		（签字）

成员二名称： 　　	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　　　　		（签字）

年 	月 	  日

### 注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书

## 二、资格审查资料

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表（含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证）

（三）近年完成的类似项目情况

（四）近年财务状况表

（五）表近年发生的诉讼和仲裁情况

（六）其他资料（招标文件要求的资质证明、承诺、声明等资料）

### （一） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

项目名称：

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处粘贴法定代表人身份证复印件正面

此处粘贴法定代表人身份证复印件反面

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

委托代理人身份证复印件正面

委托代理人身份证复印件反面

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附合同协议书和工程竣工验证明的复印件。

### （四）近年财务状况表

注：经会计师事务所或审计机构审计合格的2011~2013年度审计报告。须提供：（审计报告复印件装入资格审查文件袋，原件备查）。

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

注：1.由投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。

2.该条为附加合格条件，招标人要求必备时投标人必须响应。

### （六）其他资料

投标人法定代表人、项目经理承诺书

重庆工贸职业技术学院：

对贵单位拟建的                         工程，我公司郑重承诺：投标中不提供虚假材料、不参与围标串标、中标后不转包和违法分包等。并声明一旦违背承诺，将无条件接受招标人、行业主管部门作出的取消中标资格、没收其投标保证金和诚信保证金、解除合同并没收履约保证金，由区级相关部门列入黑名单在一定期限内禁止在涪陵区行政区域内的投标活动。

投  标  人： 　            （盖单位公章）

法定代表人： 　            （签字或盖章）

项目经理：  　            （ 签字或盖章）

年  月  日

### （招标文件要求的其他资质证明等资料，格式自理）